# Mẫu Biên Bản Họp Định Kỳ – Capstone Project

# Thông tin chung

| Tên dự án | Short Shelf-life FMCG Supply Chain Management and FEFO Optimization System |
| --- | --- |
| Sprint / Tuần | 2 |
| Ngày họp | 17/09/2026 |
| Thời gian – Địa điểm | 20h00 – Online qua Google Meet |

# Thành viên tham dự

Nguyễn Thiện Nhân

Trần Ngọc Khiết

Trương Lê Huy Hoàng

Đoàn Đức Hải

Võ Minh Sơn

# Nội dung họp

1. Tổng kết công việc tuần trước:

- Công việc đã hoàn thành:

- Khảo sát bài toán nghiệp vụ ban đầu về đặt hàng và xuất kho.

- Thảo luận và đánh giá lại tính khả thi của các tính năng phức tạp để tinh gọn phạm vi dự án.

- Công việc chưa hoàn thành & lý do

- Chưa chốt thiết kế chi tiết các diagram và chưa hoàn thiện báo cáo do phạm vi ban đầu còn dàn trải sang bài toán định tuyến xe đa điểm.

2. Vấn đề gặp phải

- Khó khăn, trở ngại:

- Phạm vi đề tài đang có tính năng nâng cao.

- Giải pháp đề xuất:

- Xem xét chuyển xuống thành tính năng Optional.

3. Kế hoạch tuần tới

- Công việc cần thực hiện

- Cập nhật lại toàn bộ nội dung chốt phạm vi vào file đăng kí đề tài.

- Hoàn thiện nội dung Report 1 và Report 2.

- Thiết kế Slide báo cáo.

- Thế kệ sơ đồ chuẩn hóa: System Context, Screenflow, Swimlane và ERD (Conceptual & Physical).

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên:

- Nhân: Viết Report 1, chỉnh sửa và chốt phạm vi đề tài.

- Khiết: Viết Report 2, thiết kế ERD, System Context, Swimlane diagram.

- Hoàng: Hỗ trợ rà soát nội dung Report 1 và Report 2, sửa lại file đăng ký đề tài.

- Hải: Thiết kế Screen Flow Diagram, Prototype.

- Sơn: Thiết kế Screen Flow Diagram, thiết kế Slide Review 1.

# Bảng tiến độ (Tasks Tracking)

| Task | Status | Owner | Deadline | Issue | Action Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chốt phạm vi và tính năng hệ thống | Done | Cả nhóm | 17/09 | Cần làm rõ Core & Optional | Cập nhật lại File đăng ký đề tài theo phạm vi mới |
| Thiết kế Slide Review 1 | To Do | Sơn | 24/09 |  | Làm Slide chuẩn bị cho Review 1 |
| Vẽ System Context, Swimlane Diagram, ERD | To Do | Khiết | 24/09 |  | Vẽ System Context, Swimlane Diagram, ERD |
| Viết Report 1 | In Process | Nhân, Hoàng | 24/09 |  | Hoàn thiện Report 1 |
| Viết Report 2 | In Process | Khiết, Hoàng | 24/09 |  | Hoàn thiện Report 2 |
| Thiết kế Screen Flow Diagram | In Process | Hải, Sơn | 24/09 |  | Thiết kế Screen Flow Diagram |
| Thiết kế Prototype | In Process | Hải | 24/09 |  | Thiết kế Prototype |

# Action Items sau buổi họp

- Cập nhật lại File đăng ký đề tài theo phạm vi mới – 17/09 – Hoàng

- Làm Slide chuẩn bị cho Review 1 - 24/09 - Sơn

- Hoàn thiện Report 1 – 24/09 - Nhân, Hoàng

- Hoàn thiện Report 2 – 24/09 – Khiết, Hoàng

- Vẽ System Context, Swimlane Diagram, ERD – 24/09 – Khiết

- Thiết kế Screen Flow Diagram – 24/09 – Hải, Sơn

- Thiết kế Prototype - 24/09 - Hải

# Xác nhận

Người ghi biên bản: Võ Minh Sơn

Leader xác nhận: Nguyễn Thiện Nhân