# Mẫu Biên Bản Họp Định Kỳ – Capstone Project

# Thông tin chung

| Tên dự án | Short Shelf-life FMCG Supply Chain Management and FEFO Optimization System |
| --- | --- |
| Sprint / Tuần | 6 |
| Ngày họp | 17/10/2026 |
| Thời gian – Địa điểm | 20h00 – Online qua Microsoft Teams |

# Thành viên tham dự

Nguyễn Thiện Nhân
Trần Ngọc Khiết
Trương Lê Huy Hoàng

Võ Minh Sơn

# Nội dung họp

1. Tổng kết công việc tuần trước

- Công việc đã hoàn thành

  - Hoàn thiện đặc tả yêu cầu và phân tích nghiệp vụ tổng quan.

  - Xác định 6 module chính: Auth, Admin, Product, Warehouse, Sales, Shipping.

  - Tạo Sprint 1 và phân công task trên Azure.

- Công việc chưa hoàn thành & Lý do

  - Danh sách tính năng trong file đăng ký đề tài con mô tả dài, cần viết lại theo Happy Case ngắn gọn

2. Vấn đề gặp phải

- Khó khăn, trở ngại

  - Scope ban đầu quá rộng (bao gồm luân chuyển kho), khó đảm bảo tiến độ.

  - Nhiều đơn xuất hàng cùng lúc có thê gây nghẽn nếu xử lý tuần tự.

  - Mô tả tính năng trong đăng ký đề tài chưa đúng format Project Detail.

- Giải pháp đề xuất

  - Thu hẹp scope: không luân chuyển kho, chỉ xử lý xuất hàng: tập trung Backend.

  - Gộp nhiều đơn trong cùng một khu vực thành một đơn để tăng tốc độ xử lý.

  - Viết lại tính năng theo Happy Case ngắn gọn, không diễn giải.

3. Kế hoạch tuần tới

- Công việc cần thực hiện

  - Cập nhật file đăng ký đề tài: viết lại tính năng ngắn gọn theo Happy Case.

  - Authentication & Authorization: Web Portal Login, Mobile App Login, Role-based Authorization.

  - Admin & User Management: Seed Admin, User Management, Personal Profile.

  - Product Management: Product Categories, Product Lifecycle, Clone Product For Editing.

  - Warehouse Management: Warehouse Management.

  - Sales & Distribution: Sales Regions & Teams, Retailer Potential Information, MLOR By Retailer – SKU, Permissible Payment Terms.

  - Shipping & Logistics: Shared Shipping Board, Distance Matrix, Shared ETA Function

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

  - Nhân – Backend: Shipping& Logistics.

  - Khiết – Backend: Auth, Admin & User Management, Product.

  - Hải – Backend: Auth, Product, Warehouse, Sales & Distribution.

  - Hoàng – Portal/Mobile: Auth, Admin & User Management, Product.

  - Sơn – Portal/Mobile: Auth, Product, Warehouse, Sales & Distribution.

4. Yêu cầu hỗ trợ từ giảng viên (nếu có)

5. Ghi chú khác

# Bảng tiến độ (Tasks Tracking)

| Task | Status | Owner | Deadline | Issue | Action Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend – Web Portal Login | To Do | Khiết | 30/10 |  | Xây dựng API đăng nhập cho Web Portal |
| Portal – Web Portal Login | To Do | Hoàng | 30/10 |  | Xây dựng màn hình đăng nhập Web Portal và tích hợp API |
| Backend – Mobile App Login | To Do | Hải | 30/10 |  | Xây dựng API đăng nhập cho Mobile App |
| Mobile – Mobile App Login | To Do | Sơn | 30/10 |  | Xây dựng màn hình đăng nhập Mobile App và tích hợp API |
| Backend – Role – based Authorization | To Do | Khiết | 30/10 |  | Xây dựng cơ chế phân quyền theo vai trò cho API |
| Portal – Role – based Authorization | To Do | Sơn | 30/10 |  | Hiển thị chức năng trên Portal theo vai trò người dùng |
| Mobile – Role – based Authorization | To Do | Hoàng | 30/10 |  | Hiển thị chức năng trên Mobile theo vai trò người dùng |
| Backend – Seed Admin | To Do | Khiết | 30/10 |  | Chặn tạo vai trò Admin |
| Portal – Seed Admin | To Do | Hoàng | 30/10 |  | Form người dùng không có vai trò Admin |
| Backend – User Management | To Do | Khiết | 30/10 |  | Xây dựng API thêm, sửa, khóa và em danh sách người dùng |
| Portal – User Management | To Do | Hoàng | 30/10 |  | Xây dựng màn hình quản lý người dùng trên Portal |
| Mobile – Personal Profile | To Do | Hoàng | 30/10 |  | Xây dựng màn hình xem và cập nhật thông tin cá nhân trên Mobile |
| Backend – Product Categories | To Do | Khiết | 30/10 |  | Xây dựng API thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm |
| Portal – Product Categories | To Do | Sơn | 30/10 |  | Xây dựng màn hình quản lý danh mục sản phẩm |
| Backend – Product Lifecycle | To Do | Khiết | 30/10 |  | Xây dựng API quản lý trạng thái vòng đời sản phẩm |
| Portal – Product Lifecycle | To Do | Hoàng | 30/10 |  | Xây dựng màn hình theo dõi và chuyển trạng thái sản phẩm |
| Backend – Clone Product For Editing | To Do | Hải | 30/10 |  | Xây dựng API sao chép sản phẩm để chỉnh sửa |
| Portal – Clone Product For Editing | To Do | Sơn | 30/10 |  | Thêm chức năng sao chép sản phẩm để chỉnh sửa trên Portal |
| Backend – Warehouse Management | To Do | Hải | 30/10 |  | Xây dựng API thêm, sửa và xem thông tin kho |
| Portal – Warehouse Management | To Do | Sơn | 30/10 |  | Xây dựng màn hình quản lý kho |
| Backend – Sales Regions & Teams | To Do | Hải | 30/10 |  | Xây dựng API quản lý khu vực bán hàng và đội bán hàng |
| Portal – Sales Regions & Teams | To Do | Sơn | 30/10 |  | Xây dựng màn hình quản lý khu vực và đội bán hàng |
| Backend – Retailer Potential Information | To Do | Hải | 30/10 |  | Xây dựng API lưu và xem thông tin tiềm năng của nhà bán lẻ |
| Portal – Retailer Potential Information | To Do | Sơn | 30/10 |  | Xây dựng màn hình quản lý thông tin tiềm năng của nhà bán lẻ |
| Backend – MLOR By Retailer – SKU | To Do | Hải | 30/10 |  | Xây dựng API cấu hình MLOR theo nhà bán lẻ và SKU |
| Portal – MLOR By Retailer – SKU | To Do | Sơn | 30/10 |  | Xây dựng màn hình cấu hình điều khoản thanh toán |
| Backend – Permissible Payment Terms | To Do | Hải | 30/10 |  | Xây dựng API cấu hình điều khoản thanh toán được phép |
| Portal – Permissible Payment Terms | To Do | Sơn | 30/10 |  | Xây dựng màn hình điều khoản thanh toán |
| Backend – Shared Shipping Board | To Do | Nhân | 30/10 |  | Xây dựng API bảng diều phối giao hàng dùng chung |
| Portal – Shared Shipping Board | To Do | Nhân | 30/10 |  | Xây dựng màn hình bảng diều phối giao hàng dùng chung |
| Backend – Distance Matrix | To Do | Nhân | 30/10 |  | Tổng hợp tính khoảng cách giữa các điểm giao hàng (Distance Matrix) |
| Backend – Shared ETA Function | To Do | Nhân | 30/10 |  | Xây dựng hàm dùng chung tính thời gian giao hàng dự kiến (ETA) |

# Action Items sau buổi họp

Nhân:

- Xây dựng API bảng điều phối giao hàng dùng chung – 30/10 - Nhân

- Xây dựng màn hình bảng điều phối giao hàng dùng chung – 30/10 - Nhân

- Tích hợp tính khoảng cách giữa các điểm giao hàng (Distance Matrix) – 30/10 - Nhân

- Xây dựng hàm dùng chung tính thời gian giao hàng dự kiến (ETA) – 30/10 – Nhân

Khiết:

- Xây dựng API đăng nhập cho Web Portal (xác thực, cấp token) – 030/10 – Khiết

- Xây dựng cơ chế phân quyền theo vai trò cho API – 30/10 – Khiết

- Tạo tài khoản Admin mặc định khi khởi tạo hệ thống – 30/10 – Khiết

- Xây dựng API thêm, sửa, khóa và xem danh sách người dùng – 030/10 – Khiết

- Xây dựng API thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm – 30/10 – Khiết

- Xây dựng API quản lý trạng thái vòng đời sản phẩm – 30/10 – Khiết

Hải:

- Xây dựng API đăng nhập cho Mobile App – 30/10 – Hải

- Xây dựng API sao chép sản phẩm để chỉnh sửa – 30/10 – Hải

- Xây dựng API thêm, sửa và xem thông tin kho – 30/10 – Hải

- Xây dựng API quản lý khu vực bán hàng và đội bán hàng – 30/10 – Hải

- Xây dựng API lưu và xem thông tin tiềm năng của nhà bán lẻ – 30/10 – Hải

- Xây dựng API cấu hình MLOR theo nhà bán lẻ và SKU – 30/10 – Hải

- Xây dựng API cấu hình điều khoản thanh toán được phép – 30/10 – Hải

Hoàng:

- Cập nhật danh sách tính năng (happy case) trong file đăng ký đề tài – 18/10 – Hoàng

- Xây dựng màn hình đăng nhập Web Portal và tích hợp API – 30/10 – Hoàng

- Hiển thị chức năng trên Mobile theo vai trò người dùng – 30/10 – Hoàng

- Kiểm tra luồng đăng nhập Portal bằng tài khoản Admin mặc định – 30/10 – Hoàng

- Xây dựng màn hình quản lý người dùng trên Portal – 30/10 – Hoàng

- Xây dựng màn hình xem và cập nhật thông tin cá nhân trên Mobile – 30/10 – Hoàng

- Xây dựng màn hình theo dõi và chuyển trạng thái sản phẩm – 30/10 – Hoàng

Sơn:

- Xây dựng màn hình đăng nhập Mobile App và tích hợp API – 30/10 – Sơn

- Hiển thị chức năng trên Portal theo vai trò người dùng – 30/10 – Sơn

- Xây dựng màn hình quản lý danh mục sản phẩm – 30/10 – Sơn

- Thêm chức năng sao chép sản phẩm để chỉnh sửa trên Portal – 30/10 – Sơn

- Xây dựng màn hình quản lý kho – 30/10 – Sơn

- Xây dựng màn hình quản lý khu vực và đội bán hàng – 30/10 – Sơn

- Xây dựng màn hình quản lý thông tin tiềm năng nhà bán lẻ – 30/10 – Sơn

- Xây dựng màn hình cấu hình MLOR theo nhà bán lẻ và SKU – 30/10 – Sơn

- Xây dựng màn hình cấu hình điều khoản thanh toán – 30/10 – Sơn

# Xác nhận

Người ghi biên bản: Võ Minh Sơn

Leader xác nhận: Nguyễn Thiện Nhân