Đề xuất điều chỉnh phạm vi hệ thống FSCM

Lấy tài liệu FEFO MLOR v1.5 làm trung tâm và trình bày theo cấu trúc Project Detail

Đề tài FA26SE083  |  Bản thảo thảo luận với giảng viên hướng dẫn  |  16/09/2026

Mục đích của tài liệu này là thống nhất phạm vi trước khi cập nhật Project Detail và Report 1. Đề xuất giữ FEFO, MLOR tại thời điểm nhận dự kiến, phân bổ đa kho và reservation của v1.5 làm nghiệp vụ trung tâm; các chức năng dự báo, cold-chain, AI, promotion và write-off được chuyển khỏi MVP để tránh làm loãng bài toán chính.

Kết luận đề xuất: FSCM phục vụ một doanh nghiệp phân phối FMCG vận hành một tổng kho, nhiều kho chi nhánh và cung ứng cho nhiều điểm bán lẻ. Hệ thống không phải nền tảng multi-tenant cho nhiều doanh nghiệp độc lập.

1 Project Name

FSCM - Hệ thống Quản trị và Phân bổ Hàng FMCG Ngắn hạn theo FEFO và MLOR

FSCM - Short Shelf-Life FMCG Supply Chain Management with FEFO and MLOR Allocation

2 Proposed Scope

2.1 Business boundary

Một doanh nghiệp/NPP là chủ thể vận hành toàn bộ hệ thống.

Một tổng kho, nhiều kho chi nhánh và nhiều điểm bán lẻ được quản lý trong cùng một mạng lưới.

Supplier và retailer là đối tác nghiệp vụ, không phải tenant độc lập của hệ thống.

Retailer không cần tài khoản trong MVP; việc nhận hàng được xác nhận bằng chữ ký/ảnh proof-of-delivery do nhân viên giao hàng ghi nhận.

Mỗi tài khoản Warehouse Staff được giới hạn theo warehouse_id hoặc danh sách kho được phân quyền.

2.2 Physical flow

| Tổng kho | → Chuyển nội bộ → | Kho chi nhánh | → Giao hàng → | Điểm bán lẻ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Luồng nội bộ và luồng bán hàng được tách thành hai nghiệp vụ. Tổng kho bổ sung hàng cho kho chi nhánh bằng Transfer Order. Đơn hàng của retailer được phân bổ từ các kho chi nhánh đủ điều kiện. Tổng kho không giao thẳng retailer trong MVP, trừ khi giảng viên thống nhất bổ sung một policy ngoại lệ.

2.3 Allocation boundary

Với Retailer Order, tập kho ứng viên chỉ gồm warehouse_type = BRANCH và kho có quyền phục vụ địa chỉ nhận.

Một SKU có thể được cấp từ nhiều batch và nhiều kho chi nhánh để đủ số lượng.

Split warehouse không đồng nghĩa partial fulfillment: đơn vẫn được đáp ứng đủ, nhưng có thể tạo nhiều shipment.

Chỉ sau khi đã duyệt hết batch hợp lệ trên toàn bộ kho chi nhánh mà vẫn thiếu, hệ thống mới kiểm tra partial-fulfillment policy của retailer.

Điều chuyển chi nhánh sang chi nhánh và tối ưu gom chuyến không thuộc MVP.

3 Actors

| Actor | Kênh | Phạm vi trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Warehouse Staff | Web Portal | Thao tác tại tổng kho hoặc kho chi nhánh theo phạm vi kho được gán: nhập batch, xử lý transfer, pick, goods issue và kiểm tra tồn. |
| Sales | Mobile App / Web | Tạo đơn cho retailer, nhập địa chỉ, SKU, số lượng, hạn nhận cam kết và theo dõi trạng thái. |
| Delivery | Mobile App | Nhận shipment, cập nhật giao hàng, ghi nhận chữ ký/ảnh POD và lý do giao thất bại. |
| Admin / Manager | Web Portal | Quản trị dữ liệu, duyệt ngoại lệ, cấu hình MLOR và fulfillment policy, quản lý kho/tuyến/lịch và theo dõi dashboard. |

System Automation không được tính là role đăng nhập. Đây là dịch vụ nội bộ chạy date tracking, allocation, reservation retry/release và đồng bộ trạng thái.

Supply Chain Analyst không tách thành role riêng trong MVP. Dashboard vận hành và cấu hình được gộp vào Admin / Manager; forecasting, safety stock và root-cause analytics được chuyển sang Nice to have.

4 Main Features

4.1 Warehouse Staff

Tạo và duyệt Goods Receipt tại tổng kho hoặc kho chi nhánh; bắt buộc nhập SKU, batch/lot, ngày sản xuất nếu có, ngày hết hạn và số lượng.

Nhận Transfer Order tại kho đích và đối chiếu batch, số lượng thực nhận.

Xem picking list đã được hệ thống phân bổ theo warehouse-batch-quantity.

Xác nhận pick và goods issue; tồn vật lý chỉ giảm tại thời điểm xuất hàng.

Không được tự đổi batch đã reserve nếu chưa chạy lại kiểm tra ETA và MLOR.

4.2 Sales

Xem catalog và tồn khả dụng ở mức tổng hợp; không xem hoặc tự chọn batch.

Tạo Retailer Order gồm retailer, địa chỉ nhận, SKU, số lượng, thời điểm tiếp nhận và hạn nhận cam kết.

Ghi nhận yêu cầu partial fulfillment của retailer theo chính sách được phép.

Theo dõi trạng thái allocation, reservation, picking, shipment, backorder và completed.

4.3 Delivery

Xem các shipment được gán cùng kho xuất, địa chỉ nhận và hạn giao.

Cập nhật In Transit, Delivered hoặc Delivery Failed.

Ghi nhận chữ ký/ảnh POD; ghi số lượng giao thực tế và lý do chênh lệch nếu có.

Không được sửa allocation, batch hoặc số lượng đã goods issue.

4.4 Admin and Manager

Quản lý SKU, tổng shelf-life, kho, loại kho, vùng phục vụ, user và role.

Cấu hình MLOR theo retailer-SKU với validation rule 0 < m_c,s < 1.

Cấu hình lịch làm việc, cutoff, thời gian chuẩn bị, buffer, chuyến xuất và transit time theo tuyến.

Cấu hình partial policy: không cho phép partial, backorder hoặc cancel remainder có xác nhận.

Duyệt ngoại lệ và theo dõi audit trail, reservation, batch near-date, backorder và tỷ lệ giao đúng hạn.

4.5 System Automation

Date tracker chuyển batch Normal sang Near-date hoặc Expired và khóa batch không được xuất.

Allocation engine chạy B1-B5 của v1.5 theo từng đợt xử lý cố định trong ngày.

Reservation service kiểm tra lại available-for-reservation, chống double-booking và release khi thất bại/hết hạn giữ.

ETA được tính lại khi lịch xuất, lượng cấp hoặc tuyến thay đổi; batch không còn đạt deadline/MLOR phải được phân bổ lại.

5 Core Allocation Logic

| Bước | Tên | Quy tắc trong scope đề xuất |
| --- | --- | --- |
| B1 | Lấy batch ứng viên | Chỉ lấy batch của kho chi nhánh đúng SKU, được phép xuất và có available-for-reservation > 0. |
| B2a | Lọc phạm vi | Loại kho không có tuyến hợp lệ hoặc vượt service distance. |
| B2b | Chọn lịch xuất | Tính readiness từ preparation time, buffer, cutoff và lịch làm; chọn chuyến có thể bàn giao. |
| B2c | Tính ETA | ETA nhận = thời điểm xuất dự kiến + transit time, có xét lịch vận chuyển/nhận nếu áp dụng. |
| B2d | Kiểm tra deadline và MLOR | Giữ batch khi ETA không trễ hạn cam kết và EXP_b - ETA_b,c ≥ m_c,s × SL_s. |
| B3 | Sắp xếp | Lexicographic: ngày hết hạn sớm hơn → khoảng cách gần hơn → lượng khả dụng lớn hơn. |
| B4 | Tentative allocation | Greedy qua toàn bộ batch hợp lệ; có thể lấy nhiều batch và nhiều kho chi nhánh. |
| B5 | Policy và reserve | Xét thiếu hàng/partial, kiểm tra lại lịch và reserve nguyên tử theo warehouse-batch-quantity. |

Bộ khóa FEFO → khoảng cách → lượng khả dụng là heuristic của đề tài, không được trình bày như một thuật toán tối ưu chi phí. ETA là giá trị dự kiến và phải được tính lại khi điều kiện vận hành thay đổi.

6 Must Have

Mô hình location ba tầng và allowed flow: CENTRAL_WAREHOUSE → BRANCH_WAREHOUSE → RETAILER.

Quản lý tồn theo warehouse, SKU và batch/lot; mọi batch có expiration time và trạng thái xuất.

Retailer Order có địa chỉ nhận, hạn nhận cam kết, order lines và partial-fulfillment policy.

MLOR theo retailer-SKU, tổng shelf-life của SKU và validation rule 0 < m_c,s < 1.

Cấu hình service distance, preparation time, buffer, cutoff, departure schedule và transit time.

Allocation B1-B5: lọc kho/batch, ETA, deadline, MLOR, FEFO, split đa kho và tentative allocation.

Atomic reservation, idempotency, optimistic concurrency, retry/release và không cho available-for-reservation âm.

Tồn vật lý chỉ giảm khi goods issue; reserve không được ghi nhận như xuất kho.

Transfer Order tổng kho → kho chi nhánh, có batch-level issue và receipt.

Shipment theo từng kho xuất, trạng thái giao hàng và proof-of-delivery.

RBAC cho bốn role và audit trail cho allocation, reserve, release, goods issue và trạng thái đơn.

7 Nice to Have

Giới hạn MaxWarehousesPerOrder và minimum shipment quantity.

Tối ưu chi phí vận chuyển, gom hàng và consolidation qua hub.

Điều chuyển kho chi nhánh sang kho chi nhánh và gợi ý cân bằng lô cận hạn.

Cho phép tổng kho giao thẳng retailer theo policy BRANCH_THEN_CENTRAL.

Dự báo nhu cầu, safety stock, reorder point và forecast-vs-actual.

Theo dõi cold-chain và cảnh báo nhiệt độ theo shipment.

Offline-first cho Sales và Delivery.

Promotion theo batch near-date; OCR/LLM nhãn phụ; Share-of-Shelf bằng computer vision.

Batch recall và traceability mở rộng từ supplier đến retailer.

8 Happy Case Required

Tổng kho nhận SKU Y theo batch và đã bổ sung hàng cho các kho chi nhánh bằng Transfer Order.

Sales tạo đơn retailer cần 1.000 thùng Y, hạn nhận 08:00 ngày 04/10/2026. SL_s = 100 ngày và m_c,s = 0,20 nên MLOR_time = 20 ngày.

Hệ thống lấy batch khả dụng ở các kho chi nhánh, loại kho ngoài phạm vi, tính lịch xuất và ETA, rồi loại batch đến trễ hoặc còn dưới 20 ngày tại ETA.

Các batch hợp lệ được xếp theo FEFO → khoảng cách → lượng khả dụng. Hệ thống tentatively cấp E1: 450, C1: 300 và D1: 250; tổng cộng đủ 1.000.

Hệ thống kiểm tra lại lịch và available-for-reservation, sau đó reserve nguyên tử toàn bộ 1.000 theo từng warehouse-batch-quantity.

Mỗi kho chi nhánh nhận picking list của phần hàng thuộc kho mình, Warehouse Staff pick và xác nhận goods issue.

Hệ thống tạo shipment theo kho xuất. Delivery giao hàng, thu chữ ký/ảnh POD; đơn hoàn tất khi toàn bộ shipment bắt buộc đã Delivered.

Kết quả mong đợi: retailer nhận đủ hàng đúng hạn và đạt MLOR; không double-booking, không tồn âm và có thể truy lại batch của từng phần giao.

9 Edge Cases Required

| Tình huống | Xử lý đề xuất |
| --- | --- |
| A Concurrent reservation | Hai đơn cùng đọc một batch. Đơn commit trước giữ chỗ thành công; đơn còn lại phát hiện available/version thay đổi, release phần giữ chưa hoàn chỉnh, đọc lại tồn và chạy lại B1-B5. Không trừ tồn vật lý tại bước reserve. |
| B ETA or MLOR becomes invalid | Sau tentative allocation, chuyến xuất bị đầy hoặc lịch thay đổi làm ETA trễ/remaining shelf life không đạt. Hệ thống không tự hạ MLOR mà tính lại và chọn batch/kho khác. |
| C Insufficient network stock | Đã duyệt hết batch hợp lệ nhưng vẫn thiếu. Nếu retailer không cho partial, không reserve phần hiện có. Nếu cho partial, reserve phần đáp ứng được và phần thiếu chuyển backorder hoặc cancel remainder khi có xác nhận. |
| D Central stock exists but branches are short | Trong scope đề xuất, tổng kho không tự trở thành nguồn giao retailer. Hệ thống tạo/đề xuất Transfer Order cho kho chi nhánh và giữ phần thiếu ở backorder; direct fulfillment từ tổng kho chỉ được bật nếu cô chấp thuận policy ngoại lệ. |
| E Multi warehouse full fulfillment | Đơn được cấp đủ từ nhiều kho chi nhánh. Đây là full fulfillment có split shipment, không phải partial fulfillment. Mỗi phần phải đạt deadline và MLOR riêng. |

10 Issues and Solutions

| Issue | Solution |
| --- | --- |
| Project Detail chưa phân biệt tổng kho và kho chi nhánh | Thêm warehouse_type và allowed flow; tách Transfer Order khỏi Retailer Order. |
| FEFO cục bộ không bảo đảm retailer nhận đủ hạn dùng | Lọc từng batch theo ETA và MLOR trước khi xếp FEFO. |
| Kho gần nhưng chuyến xuất trễ vẫn có thể vi phạm cam kết | Tính readiness, cutoff, departure schedule và transit time trước allocation. |
| Confirm order rồi trừ tồn dễ gây double-booking | Tentative allocation → atomic reserve → pick → goods issue; physical stock chỉ giảm khi xuất. |
| Một kho thiếu dù toàn mạng lưới còn đủ | Duyệt toàn bộ batch hợp lệ ở các kho chi nhánh và cho phép multiple sourcing. |
| Split warehouse bị nhầm với partial fulfillment | Tách hai khái niệm: split là số nguồn/shipment; partial là tổng lượng giao nhỏ hơn nhu cầu. |
| Bốn role không có Retail Store Manager | Retailer là external actor trong MVP; Delivery thu chữ ký/ảnh POD và Admin xử lý discrepancy. |
| Forecast, cold-chain, AI và write-off làm scope quá rộng | Chuyển sang Nice to have; MVP tập trung vào batch, FEFO, MLOR, ETA, reserve và fulfillment. |

11 State Transitions

| Đối tượng | Luồng trạng thái đề xuất |
| --- | --- |
| Retailer Order | Draft → Pending Allocation → Reserved → Confirmed → Picking → Dispatched → Completed |
| Insufficient Order | Pending Allocation → Awaiting Stock hoặc Partially Reserved → Backorder / Cancelled Remainder |
| Transfer Order | Draft → Approved → Reserved → Issued → In Transit → Received |
| Shipment | Created → Assigned → In Transit → Delivered hoặc Delivery Failed |
| Reservation | Pending → Reserved → Consumed hoặc Released / Expired |

12 Items for Mentor Confirmation

| STT | Chủ đề | Đề xuất của nhóm | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình tổ chức | Một doanh nghiệp/NPP quản lý toàn mạng lưới; không multi-tenant. | Xác nhận |
| 2 | Luồng ba tầng | Tổng kho → kho chi nhánh → điểm bán lẻ. | Xác nhận |
| 3 | Direct shipment | Tổng kho không giao thẳng retailer trong MVP. | Cần chốt |
| 4 | Multiple sourcing | Cho phép một SKU lấy từ nhiều kho chi nhánh nếu từng phần đều đạt ETA và MLOR. | Cần chốt |
| 5 | Số kho tối đa | v1.5 chưa giới hạn; MaxWarehousesPerOrder để sau MVP. | Cần chốt |
| 6 | Retailer account | Retailer không đăng nhập; Delivery ghi POD. Nếu cần retailer tự đối soát thì phải thêm role thứ năm. | Cần chốt |
| 7 | Supply Chain Analyst | Không tách role trong MVP; forecasting chuyển sang Nice to have. | Cần chốt |
| 8 | Partial fulfillment | Policy riêng theo retailer: reject, backorder hoặc cancel remainder có xác nhận. | Cần chốt |
| 9 | Branch transfer | Điều chuyển chi nhánh ↔ chi nhánh ngoài MVP. | Cần chốt |

13 Expected Outcome After Scope Approval

Cập nhật Project Detail để bỏ các must-have không phục vụ trực tiếp FEFO-MLOR fulfillment.

Cập nhật Report 1 theo cùng business boundary, actor và topology.

Cập nhật ERD với warehouse_type, retailer policy, service area, route schedule, reservation, transfer order và shipment.

Cập nhật v1.5 để B1 chỉ lấy kho chi nhánh khi xử lý Retailer Order và tách riêng luồng Transfer Order.

Dùng một bộ thuật ngữ thống nhất: allocation, reservation, goods issue, split shipment, partial fulfillment, backorder, ETA và MLOR.

14 Reference Basis from FEFO MLOR v1.5

| Thành phần | Cơ sở tham khảo |
| --- | --- |
| MLOR | Santos et al. (2022), Omega 112, 102691. |
| Service distance and multiple sourcing | Singh et al. (2018), Annals of Operations Research 270, 433-457. |
| Distance policy and partial constraint | Microsoft Dynamics 365 Fulfillment and Returns Optimization. |
| Shortest path | Dijkstra (1959), Numerische Mathematik 1, 269-271. |
| Transportation time and split-shipment cost | Acimovic and Graves (2015), Manufacturing and Service Operations Management 17(1), 34-51. |
| Inventory and unmet demand | Chen et al. (2021), Production and Operations Management 30(10), 3784-3799. |
| FEFO heuristic | Simonis and Nickel (2025), International Journal of Production Research 63(3), 1046-1066. |
| Lexicographic ordering | Volgenant (2002), European Journal of Operational Research 139(3), 578-584. |
| Scheduling and reservation | SAP Delivery and Transportation Scheduling; Microsoft Inventory Visibility reservations. |

Lưu ý: FEFO đa kho sau khi lọc ETA-MLOR và bộ khóa FEFO → khoảng cách → lượng khả dụng là heuristic mở rộng của đề tài. Tài liệu không khẳng định mô hình này tối ưu chi phí vận chuyển hoặc tối ưu đồng thời nhiều đơn.