# Đề xuất điều chỉnh phạm vi hệ thống FSCM

Đề tài FA26SE083  |  Bản thảo thống nhất phạm vi với giảng viên hướng dẫn  |  16/09/2026

Tài liệu này tổng hợp ba tài liệu do nhóm xây dựng, gồm Proposal v1.1, FeatureList v2.0 và FEFO–MLOR v1.5, đồng thời đối chiếu với nội dung đề tài do cô cung cấp trong bảng Excel tổng hợp đề tài Capstone. Mục tiêu của tài liệu là đề xuất một phạm vi hệ thống thống nhất trước khi cập nhật file đăng ký, các diagram liên quan và kế hoạch quản lý dự án.

Định hướng phạm vi đề xuất: FSCM được xây dựng cho một doanh nghiệp phân phối FMCG, vận hành một tổng kho, nhiều kho chi nhánh và cung ứng hàng hóa cho nhiều retailer. Proposal v1.1 và FeatureList v2.0 của nhóm xác định phạm vi chức năng, mức độ ưu tiên và định hướng kỹ thuật của toàn hệ thống; nội dung do cô cung cấp trong bảng Excel là cơ sở về ý tưởng, bối cảnh nghiệp vụ, actor và các chức năng định hướng để nhóm đối chiếu, chọn lọc. Trong khi đó, FEFO–MLOR v1.5 của nhóm chỉ đặc tả bài toán phân bổ hàng cho Retailer Order, bao gồm lựa chọn kho, batch và số lượng dựa trên ETA, MLOR và FEFO; quy trình B1–B5 này không đại diện cho toàn bộ nghiệp vụ của FSCM.

# 1 Project Name

- FSCM - Hệ thống Quản trị và Phân bổ Hàng FMCG có Hạn sử dụng Ngắn theo FEFO và MLOR

- FSCM - Short Shelf-Life FMCG Supply Chain Management with FEFO and MLOR Allocation

# 2 Basis and Document Boundaries

| Tài liệu | Vai trò trong bản đề xuất |
| --- | --- |
| CapstoneProject_Proposal_v1.1.pdf / FeatureList_v2.0.pdf | Hai tài liệu do nhóm xây dựng, xác định bối cảnh chuỗi cung ứng 5 mắt xích, phạm vi chức năng, mức ưu tiên MoSCoW, định hướng kỹ thuật và các vai trò tham gia hệ thống. Hai sơ đồ về chuỗi nghiệp vụ và vai trò là hình thức trực quan hóa nội dung được tổng hợp từ hai tài liệu này; trong đó đồ án tập trung vào tổng kho, kho chi nhánh và điểm bán lẻ. |
| Bảng Excel tổng hợp đề tài Capstone | Nội dung gốc do cô cung cấp trong bảng Excel |
| Hai sơ đồ chuỗi nghiệp vụ và vai trò | Bối cảnh chuỗi 5 mắt xích; phạm vi tập trung ở tổng kho, kho chi nhánh và điểm bán lẻ; bốn role đăng nhập. |
| FA26SE083_FEFO_MLOR_v1.5.docx | Tài liệu do nhóm xây dựng, đặc tả riêng outbound allocation cho Retailer Order: chọn kho, batch, số lượng, ETA, MLOR, FEFO và reservation. |

Mọi thay đổi Must Have so với Proposal v1.1 phải được ghi nhận như một đề xuất thay đổi phạm vi và chỉ trở thành đường cơ sở mới sau khi giảng viên xác nhận.

# 3 Proposed Scope

## 3.1 Business Boundary

- Một doanh nghiệp hoặc nhà phân phối là chủ thể vận hành toàn bộ hệ thống; hệ thống không phải nền tảng multi-tenant cho nhiều doanh nghiệp độc lập.

- Một tổng kho và nhiều kho chi nhánh thuộc doanh nghiệp được quản lý trong cùng một mạng lưới.

- Supplier và retailer là đối tác nghiệp vụ, không phải tenant độc lập của hệ thống.

- Hệ thống lưu thông tin retailer và điểm bán lẻ để phục vụ đặt hàng, MLOR, giao nhận và proof-of-delivery; không quản lý tồn kho nội bộ tại điểm bán lẻ trong MVP.

- Retailer không cần tài khoản trong MVP. Sales ghi nhận yêu cầu đặt hàng và Delivery thu chữ ký hoặc ảnh POD tại điểm giao.

- Mỗi Warehouse Staff chỉ thao tác trên warehouse_id hoặc danh sách kho được phân quyền.

## 3.2 Physical Flow

| Nguồn | Nghiệp vụ | Đích | Phạm vi MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Supplier | Goods Receipt | Tổng kho | Nhận hàng mua vào theo SKU và batch/lot. |
| Tổng kho | Transfer Order | Kho chi nhánh | Bổ sung tồn nội bộ; issue và receipt theo batch. |
| Kho chi nhánh | Retailer Order và Shipment | Retailer | Phân bổ outbound theo B1–B5, giao hàng và POD. |

Supplier Goods Receipt chỉ được tạo tại tổng kho trong luồng chuẩn của MVP. Kho chi nhánh nhận hàng từ tổng kho bằng Transfer Receipt. Nếu doanh nghiệp cho phép supplier giao thẳng kho chi nhánh, luồng ngoại lệ này phải được giảng viên xác nhận và bổ sung vào allowed flow.

Tổng kho không giao thẳng retailer trong MVP. Điều chuyển kho chi nhánh sang kho chi nhánh và tối ưu gom chuyến không thuộc MVP.

## 3.3 Architecture Boundary

- Giữ quyết định Modular Monolith của Proposal v1.1, chia module rõ ràng cho Master Data, Inventory, Order, Allocation, Transfer và Shipment.

- Reservation trong cùng hệ thống sử dụng local transaction; optimistic concurrency ngăn hai đơn giữ cùng một lượng tồn.

- Idempotency, retry và release xử lý request trùng, tranh chấp hoặc hết hạn giữ hàng; MVP không giả định giao dịch ACID phân tán giữa nhiều dịch vụ độc lập.

## 3.4 Allocation Boundary

- B1–B5 chỉ áp dụng cho Retailer Order từ kho chi nhánh đến retailer; không áp dụng cho Goods Receipt hoặc Transfer Order.

- Tập kho ứng viên chỉ gồm warehouse_type = BRANCH_WAREHOUSE và kho có quyền phục vụ địa chỉ nhận.

- Một SKU có thể được cấp từ nhiều batch và nhiều kho chi nhánh để đáp ứng đủ số lượng.

- Split warehouse không đồng nghĩa partial fulfillment: đơn có thể được đáp ứng đủ nhưng tạo nhiều shipment.

- Chỉ sau khi duyệt hết batch hợp lệ trên toàn bộ kho chi nhánh mà vẫn thiếu, hệ thống mới kiểm tra partial-fulfillment policy.

- Transfer Order là luồng bổ sung tồn độc lập. Quy tắc chọn batch cho Transfer Order được xác định riêng và không được gọi là thuật toán B1–B5 nếu chưa được đặc tả.

# 4 Actors

| Actor | Kênh | Phạm vi trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Warehouse Staff | Web Portal | Tại kho được gán: nhận Goods Receipt hoặc Transfer Receipt, kiểm tra batch, pick và xác nhận goods issue. |
| Sales | Mobile App / Web | Tạo Retailer Order, ghi nhận yêu cầu giao hàng và partial policy, theo dõi trạng thái; không tự chọn batch. |
| Delivery | Mobile App | Nhận shipment được gán, cập nhật giao hàng, ghi chữ ký hoặc ảnh POD và lý do giao thất bại. |
| Admin / Manager | Web Portal | Quản trị dữ liệu và chính sách, duyệt ngoại lệ, cấu hình MLOR, quản lý tuyến/lịch, gán shipment và theo dõi dashboard. |

System Automation là dịch vụ nội bộ, không phải role đăng nhập. Supply Chain Analyst không tách thành role riêng trong MVP; dashboard vận hành được gộp vào Admin / Manager, còn forecasting và root-cause analytics chuyển sang Nice to Have.

# 5 Main Features

## 5.1 Warehouse Staff

- Tại tổng kho: tạo và duyệt Goods Receipt từ supplier; bắt buộc nhập SKU, batch/lot, ngày hết hạn và số lượng.

- Tại kho nguồn: xử lý Transfer Order, pick và xác nhận batch-level goods issue.

- Tại kho đích: nhận Transfer Receipt và đối chiếu batch, số lượng thực nhận.

- Xem picking list của Retailer Order theo warehouse-batch-quantity; xác nhận pick và goods issue.

- Không tự đổi batch đã reserve nếu chưa chạy lại kiểm tra ETA, deadline và MLOR.

## 5.2 Sales

- Xem catalog và tồn khả dụng tổng hợp; không xem hoặc tự chọn batch.

- Tạo Retailer Order gồm retailer, địa chỉ nhận, SKU, số lượng, thời điểm tiếp nhận và requested delivery deadline.

- Ghi nhận yêu cầu partial fulfillment và sự đồng ý của retailer đối với cancel remainder khi chính sách yêu cầu.

- Theo dõi allocation, reservation, exception approval, picking, shipment, backorder và completed.

## 5.3 Delivery

- Xem shipment được gán cùng kho xuất, địa chỉ nhận và hạn giao.

- Cập nhật Assigned, In Transit, Delivered hoặc Delivery Failed.

- Ghi chữ ký hoặc ảnh POD, số lượng giao thực tế và lý do chênh lệch.

- Không sửa allocation, batch hoặc số lượng đã goods issue.

## 5.4 Admin and Manager

- Quản lý SKU, total shelf-life, warehouse, warehouse type, service area, retailer, user và role.

- Cấu hình MLOR theo retailer-SKU với validation rule 0 < m_c,s < 1; hệ thống không tự giảm MLOR khi thiếu hàng.

- Cấu hình lịch làm việc, cutoff, preparation time, buffer, departure schedule, capacity và transit time theo tuyến.

- Cấu hình partial policy: reject, backorder hoặc cancel remainder có xác nhận.

- Duyệt trường hợp ngoại lệ, gán shipment cho Delivery và theo dõi audit trail, near-date batch, reservation, backorder và tỷ lệ giao đúng hạn.

## 5.5 System Automation

- Date tracker chuyển Normal → Near-date → Expired và khóa batch hết hạn không được xuất.

- Allocation engine chạy B1–B5 cho Retailer Order theo từng đợt cố định trong ngày.

- Trong mỗi đợt, đơn được xử lý theo accepted_at; nếu trùng thời điểm thì dùng order_id để giữ thứ tự FCFS ổn định.

- Reservation service kiểm tra available-for-reservation, chống double-booking và release khi thất bại, hủy đơn hoặc hết thời gian giữ.

- ETA được tính lại khi lịch xuất, lượng cấp, capacity hoặc tuyến thay đổi; allocation không còn đạt deadline/MLOR phải được chạy lại.

# 6 Core Outbound Allocation Logic

Phần này chỉ áp dụng cho Retailer Order. Requested delivery deadline là thời hạn retailer yêu cầu. Confirmed delivery time chỉ được ghi nhận sau khi hệ thống tìm được phương án khả thi và reserve thành công.

| Bước | Tên | Quy tắc trong scope đề xuất |
| --- | --- | --- |
| B1 | Lấy batch ứng viên | Chỉ lấy batch tại kho chi nhánh, đúng SKU, được phép xuất và có available-for-reservation > 0. |
| B2a | Lọc phạm vi | Loại kho không có tuyến hợp lệ hoặc vượt service distance. |
| B2b | Chọn lịch xuất | Tính readiness từ preparation time, buffer, cutoff, lịch làm và capacity; chọn chuyến có thể bàn giao. |
| B2c | Tính ETA | ETA nhận = thời điểm xuất dự kiến + transit time, có xét lịch vận chuyển và lịch nhận nếu áp dụng. |
| B2d | Kiểm tra deadline và MLOR | Giữ batch khi ETA không trễ requested deadline và EXP_b − ETA_b,c ≥ m_c,s × SL_s. |
| B3 | Sắp xếp | Lexicographic: expiration sớm hơn → khoảng cách gần hơn → available quantity lớn hơn. |
| B4 | Tentative allocation | Greedy qua batch hợp lệ; có thể lấy nhiều batch và nhiều kho chi nhánh. |
| B5 | Policy và reserve | Xét thiếu hàng/partial, kiểm tra lại lịch và reserve nguyên tử theo warehouse-batch-quantity. |

Bộ khóa FEFO → khoảng cách → lượng khả dụng là heuristic mở rộng của đề tài, không phải thuật toán tối ưu chi phí. ETA là giá trị dự kiến và phải được tính lại khi điều kiện vận hành thay đổi.

# 7 Order Inventory and Shipment Rules

| Chủ đề | Quy tắc đề xuất |
| --- | --- |
| Deadline | Sales ghi requested deadline. Sau khi phương án được reserve, hệ thống ghi confirmed delivery time không trễ hơn requested deadline. |
| Normal order | Draft → Pending Allocation → Reserved → Confirmed → Picking → Dispatched → Completed. |
| Exception order | Đơn vượt hạn mức hoặc vi phạm rule cấu hình chuyển Pending Exception Approval; Admin duyệt hoặc từ chối trước khi Confirmed. |
| Atomic reservation | Nếu policy không cho partial, toàn bộ lượng bắt buộc trong lần xác nhận phải reserve thành công; thất bại một phần thì release toàn bộ reservation của lần thử và chạy lại. |
| Inventory quantities | On-hand là tồn vật lý; reserved là lượng giữ chỗ; available-for-reservation = on-hand − active reserved. Goods issue mới giảm on-hand. |
| Shipment | Hệ thống tạo shipment theo kho xuất; Admin/Manager gán Delivery. Đơn hoàn tất khi mọi shipment bắt buộc đã Delivered. |
| Retailer confirmation | Sales lưu người xác nhận, thời điểm và nội dung đồng ý khi cancel remainder; retailer không cần tài khoản trong MVP. |

# 8 Must Have

- Modular Monolith với module Master Data, Inventory, Order, Allocation, Transfer và Shipment.

- Location topology và allowed flow: SUPPLIER → CENTRAL_WAREHOUSE → BRANCH_WAREHOUSE → RETAILER.

- Quản lý tồn theo warehouse, SKU và batch/lot; mọi batch có expiration time, lifecycle status, on-hand, reserved và available-for-reservation.

- Goods Receipt từ supplier tại tổng kho; Transfer Order tổng kho → kho chi nhánh với batch-level issue và receipt.

- Retailer Order có requested deadline, order lines và partial-fulfillment policy.

- MLOR theo retailer-SKU, total shelf-life của SKU và validation rule 0 < m_c,s < 1.

- Service distance, preparation time, buffer, cutoff, departure schedule, capacity và transit time.

- B1–B5 cho Retailer Order: ETA, deadline, MLOR, FEFO, multiple sourcing, tentative allocation và policy handling.

- Atomic reservation, idempotency, optimistic concurrency, retry/release và không để available-for-reservation âm.

- Tồn vật lý chỉ giảm khi goods issue; reserve không được ghi nhận như xuất kho.

- Shipment theo từng kho xuất, assignment, delivery status và proof-of-delivery.

- Dashboard warehouse–SKU–batch hiển thị Normal/Near-date/Expired, on-hand, reserved, available và cảnh báo cận hạn.

- RBAC cho bốn role và audit trail cho allocation, reserve, release, goods issue, approval và trạng thái đơn.

# 9 Nice to Have

- Offline-first cho Sales và Delivery. Đây là thay đổi từ Must Have của Proposal v1.1 và cần giảng viên xác nhận.

- MaxWarehousesPerOrder, minimum shipment quantity, tối ưu chi phí vận chuyển và consolidation qua hub.

- Điều chuyển kho chi nhánh ↔ kho chi nhánh và gợi ý cân bằng lô cận hạn.

- Cho phép tổng kho giao thẳng retailer theo policy BRANCH_THEN_CENTRAL.

- Forecasting, safety stock, reorder point, forecast-vs-actual và root-cause analytics.

- Theo dõi cold-chain và cảnh báo nhiệt độ theo shipment.

- Promotion theo batch near-date; OCR/LLM nhãn phụ; Share-of-Shelf bằng computer vision.

- Batch recall và traceability mở rộng từ supplier đến retailer.

# 10 Happy Case Required

- Tổng kho nhận SKU Y từ supplier theo batch bằng Goods Receipt và bổ sung hàng cho các kho chi nhánh bằng Transfer Order.

- Sales tạo Retailer Order cần 1.000 thùng Y, requested deadline 08:00 ngày 04/10/2026. SL_s = 100 ngày và m_c,s = 0,20 nên MLOR_time = 20 ngày.

- Hệ thống lấy batch khả dụng tại các kho chi nhánh, loại kho ngoài phạm vi, tính lịch xuất và ETA, rồi loại batch đến trễ hoặc còn dưới 20 ngày tại ETA.

- Batch hợp lệ được xếp FEFO → khoảng cách → lượng khả dụng. Tentative allocation lấy E1: 450, C1: 300 và D1: 250, tổng cộng đủ 1.000.

- Hệ thống kiểm tra lại lịch, capacity và available-for-reservation, sau đó reserve nguyên tử toàn bộ 1.000 theo warehouse-batch-quantity và ghi confirmed delivery time.

- Mỗi kho chi nhánh nhận picking list; Warehouse Staff pick và xác nhận goods issue.

- Hệ thống tạo shipment theo kho xuất; Admin/Manager gán Delivery. Delivery giao hàng và thu chữ ký hoặc ảnh POD.

- Đơn hoàn tất khi mọi shipment bắt buộc đã Delivered. Retailer nhận đủ hàng đúng hạn và đạt MLOR; không double-booking, không tồn âm và truy lại được batch của từng phần giao.

# 11 Edge Cases Required

| Tình huống | Xử lý đề xuất |
| --- | --- |
| Concurrent reservation | Đơn commit trước reserve thành công. Đơn còn lại phát hiện version/available thay đổi, release reservation chưa hoàn chỉnh, đọc lại tồn và chạy lại B1–B5. |
| ETA or MLOR becomes invalid | Lịch, capacity hoặc tuyến thay đổi làm ETA/MLOR không đạt. Hệ thống không tự hạ MLOR; allocation phải tính lại và chọn batch/kho khác. |
| Insufficient eligible stock | Nếu không cho partial, không reserve phần hiện có. Nếu cho partial, reserve phần được chấp nhận; phần thiếu backorder hoặc cancel remainder khi có xác nhận. |
| Central stock exists but branches are short | Tổng kho không tự trở thành nguồn Retailer Order. Hệ thống tạo hoặc đề xuất Transfer Order; phần thiếu giữ backorder. Direct fulfillment chỉ bật nếu policy ngoại lệ được phê duyệt. |
| Multi-warehouse full fulfillment | Đơn đủ hàng từ nhiều kho là full fulfillment có split shipment, không phải partial fulfillment. Mỗi phần phải đạt deadline và MLOR riêng. |
| Delivery discrepancy | Delivery ghi số lượng thực giao, POD và lý do. Admin/Manager xử lý discrepancy; Delivery không sửa allocation hoặc số lượng đã goods issue. |

# 12 State Transitions

| Đối tượng | Luồng trạng thái đề xuất |
| --- | --- |
| Retailer Order | Draft → Pending Allocation → Reserved → Confirmed → Picking → Dispatched → Completed |
| Exception Order | Pending Allocation → Pending Exception Approval → Approved hoặc Rejected |
| Insufficient Order | Pending Allocation → Awaiting Stock hoặc Partially Reserved → Backorder / Cancelled Remainder |
| Transfer Order | Draft → Approved → Reserved → Issued → In Transit → Received |
| Shipment | Created → Assigned → In Transit → Delivered hoặc Delivery Failed |
| Reservation | Pending → Reserved → Consumed hoặc Released / Expired |

# 13 Scope Changes from Proposal v1.1

| Thay đổi | Đề xuất v2.1 | Lý do |
| --- | --- | --- |
| FEFO outbound | Bổ sung ETA, MLOR, multiple sourcing và B1–B5. | FEFO thuần túy không bảo đảm hạn dùng còn lại tại thời điểm retailer nhận. |
| Inventory update | Tentative allocation → reservation → goods issue. | Không trừ tồn vật lý trước khi hàng thực sự xuất kho; chống double-booking. |
| Warehouse topology | Tách tổng kho và kho chi nhánh; thêm Transfer Order. | Làm rõ ba mắt xích trọng tâm và nguồn cấp cho Retailer Order. |
| Order lifecycle | Allocation/reservation trước Confirmed; approval chỉ cho ngoại lệ. | Không xác nhận đơn trước khi biết có phương án khả thi. |
| Delivery actor | Tách Delivery để nhận shipment và ghi POD. | Khép kín trách nhiệm giao nhận sau khi bỏ Logistics Coordinator khỏi MVP. |
| Offline-first | Đề xuất chuyển từ Must Have sang Nice to Have. | Tập trung nguồn lực vào FEFO–MLOR, ETA, reservation và đa kho; cần mentor chấp thuận. |
| Analytics and AI | Forecasting, cold-chain, promotion, OCR/LLM, CV và write-off ra khỏi MVP. | Không phục vụ trực tiếp luồng batch allocation và fulfillment cốt lõi. |

# 14 Items for Mentor Confirmation

| STT | Chủ đề | Đề xuất của nhóm | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình tổ chức | Một doanh nghiệp/NPP; không multi-tenant. | Xác nhận |
| 2 | Luồng ba tầng | Supplier → tổng kho → kho chi nhánh → retailer. | Xác nhận |
| 3 | Supplier direct branch | Không cho supplier giao thẳng kho chi nhánh trong MVP. | Cần chốt |
| 4 | Direct retailer shipment | Tổng kho không giao thẳng retailer trong MVP. | Cần chốt |
| 5 | Multiple sourcing | Cho phép một SKU lấy từ nhiều kho chi nhánh nếu từng phần đạt ETA và MLOR. | Cần chốt |
| 6 | Số kho tối đa | Chưa giới hạn trong MVP; MaxWarehousesPerOrder để mở rộng. | Cần chốt |
| 7 | Retailer account | Retailer không đăng nhập; Delivery ghi POD. | Cần chốt |
| 8 | Supply Chain Analyst | Không tách role; forecasting sang Nice to Have. | Cần chốt |
| 9 | Partial fulfillment | Policy theo retailer: reject, backorder hoặc cancel remainder có xác nhận. | Cần chốt |
| 10 | Branch transfer | Điều chuyển kho chi nhánh ↔ kho chi nhánh ngoài MVP. | Cần chốt |
| 11 | Offline-first | Chuyển từ Must Have của Proposal v1.1 sang Nice to Have. | Cần chốt |
| 12 | Approval flow | Admin chỉ duyệt đơn ngoại lệ; đơn bình thường tự allocation/reserve. | Cần chốt |

# 15 Expected Outcome After Scope Approval

- Cập nhật CapstoneProject_Proposal_v1.1 và FeatureList_v2.0 để phản ánh các thay đổi Must Have đã được phê duyệt.

- Cập nhật nội dung đăng ký trong bảng Excel tổng hợp đề tài Capstone và đồng bộ Project_Detail_v1.docx theo cùng business boundary, actor, topology, state machine và feature priority.

- Cập nhật hai sơ đồ chuỗi nghiệp vụ và vai trò: bỏ AI/Promotion khỏi mô tả MVP; thêm shipment assignment và giới hạn retailer endpoint.

- Cập nhật Report 1 và Report 2 theo cùng scope và tiêu chí nghiệm thu.

- Cập nhật ERD với warehouse_type, retailer policy, requested/confirmed deadline, service area, route schedule/capacity, reservation, transfer order và shipment assignment.

- Giữ FEFO–MLOR v1.5 là đặc tả riêng của outbound allocation; bổ sung câu giới hạn B1–B5 chỉ áp dụng cho Retailer Order.

- Dùng thống nhất các thuật ngữ allocation, reservation, goods issue, split shipment, partial fulfillment, backorder, ETA và MLOR.

# 16 Reference Basis for Outbound Allocation

| Thành phần | Cơ sở tham khảo |
| --- | --- |
| MLOR | Santos et al. (2022), Omega 112, 102691. |
| Service distance and multiple sourcing | Singh et al. (2018), Annals of Operations Research 270, 433–457. |
| Distance and partial constraints | Microsoft Dynamics 365 Fulfillment and Returns Optimization. |
| Shortest path | Dijkstra (1959), Numerische Mathematik 1, 269–271. |
| Transportation time and split cost | Acimovic and Graves (2015), Manufacturing and Service Operations Management 17(1), 34–51. |
| Inventory and unmet demand | Chen et al. (2021), Production and Operations Management 30(10), 3784–3799. |
| FEFO heuristic | Simonis and Nickel (2025), International Journal of Production Research 63(3), 1046–1066. |
| Lexicographic ordering | Volgenant (2002), European Journal of Operational Research 139(3), 578–584. |
| Scheduling and reservation | SAP Delivery and Transportation Scheduling; Microsoft Inventory Visibility reservations. |

Lưu ý: Các nguồn trên chỉ hỗ trợ các thành phần của outbound allocation. FEFO đa kho sau khi lọc ETA–MLOR và bộ khóa FEFO → khoảng cách → lượng khả dụng là heuristic mở rộng của đề tài. Tài liệu không khẳng định mô hình này tối ưu chi phí vận chuyển hoặc tối ưu đồng thời nhiều đơn.