TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KỸ THUẬT & LUỒNG NGHIỆP VỤ (VERSION 3.0)

Hệ thống Quản trị & Điều phối Chuỗi Cung ứng FMCG Ngắn hạn (Tối ưu hóa FEFO)

- Record of Changes

| Date | A, M, D * | In charge | Change Description |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | Version 1 - Initiate the proposal |
|  | M |  | Version 2 - Expanded the proposal with detailed acceptance criteria, business workflows, implementation steps, technical approaches, and testing requirements, while retaining the original project scope, architecture, feature set, and team responsibilities. |
|  | M, D |  | Version 3 - Updated the proposal by reclassifying the batch-level inventory dashboard as a Must-Have feature, removing unnecessary examples, and refining the Redis architecture to retain SQL as the source of truth. Minor wording, formatting, and spelling improvements were also applied. |

*A - Added    M - Modified    D - Deleted

- Bối cảnh Nghiệp vụ (FMCG Supply Chain Background)

Tổng quan Luồng luân chuyển Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

Chuỗi cung ứng FMCG là quá trình hàng hóa luân chuyển tốc độ cao theo trục: Nhà cung cấp → Tổng kho (DC) → Kho chi nhánh → Điểm bán lẻ (Tạp hóa/Siêu thị) → Người tiêu dùng.

Lý do chọn ngách sản phẩm ngắn hạn (Bánh tươi/Sữa/Đồ mát):

• Đặc thù Vòng đời: Sản phẩm có hạn sử dụng rất ngắn (10 - 45 ngày). Giá trị sản phẩm giảm dần theo thời gian (càng cận date càng khó bán).

• Nỗi đau Doanh nghiệp (Pain point): Đối với phân khúc Nhà phân phối/Đại lý vừa và nhỏ (SMEs), các phần mềm quản lý đại trà trên thị trường hiện nay chủ yếu chỉ hỗ trợ nguyên tắc FIFO (Nhập trước Xuất trước). Mặc dù các hệ thống ERP lớn (như SAP) có hỗ trợ FEFO, nhưng chi phí và độ phức tạp triển khai lại vượt quá khả năng của SMEs. Nếu không có hệ thống chuyên biệt ép xuất theo Date, doanh nghiệp SME sẽ gánh tỷ lệ hủy hàng (shrinkage) khổng lồ.

• Giải pháp Đồ án: Chuyển đổi trọng tâm từ quản lý phẳng bằng "Mã sản phẩm (SKU)" sang quản lý sâu theo "Lô hàng (Batch/Lot)". Áp dụng triệt để thuật toán xuất kho FEFO (First Expired - First Out).

- Quyết định Kiến trúc & Kỹ thuật Cốt lõi

Giải pháp Kỹ thuật giải quyết Rủi ro

Kiến trúc: Modular Monolith

Lý do: Hệ thống cần đảm bảo tính ACID cao cho các giao dịch kho. Việc dùng Monolith nhưng chia module rõ ràng (Clean Architecture) giúp nhóm tập trung 100% vào Business Logic thay vì sa lầy vào DevOps.

Concurrency: Optimistic Locking (Khóa lạc quan qua version/timestamp)

Lý do: Giải quyết bài toán thắt cổ chai khi nhiều Sales cùng chốt đơn vào một lô hàng cận date. Ai đến sau, nếu phát hiện hết hàng, hệ thống sẽ tự động fallback sang lô cận date kế tiếp.

O2O Sync: Local Cache (SQLite) + One-way Queue

Lý do: Tối ưu nguồn lực nhóm. App sẽ cache data tồn kho định kỳ. Khi Sales mất mạng, đơn hàng chốt sẽ lưu vào local queue. Khi có mạng, App sẽ flush queue này lên server.

- Phân loại Mức độ Ưu tiên Tính năng (MoSCoW)

| Mức độ | Tính năng | Tiêu chí Nghiệm thu phần mềm (Definition of Done) |
| --- | --- | --- |
| MUST HAVE (Bắt buộc) | A1. Duyệt Phiếu Nhập Kho | API ghi nhận thành công dữ liệu phiếu nhập vào Database. Bảng Master Inventory tăng đúng số lượng tương ứng với từng SKU. |
|  | A2. Batch/Lot & Date-tracker | Hệ thống tự động tạo mã Batch ID. Kịch bản kiểm thử (Test Case) giả lập vượt quá HSD tự động cập nhật trạng thái "Khóa". |
|  | B1. Order Lifecycle (Máy trạng thái) | API chuyển đổi trạng thái hoạt động theo chu trình khép kín, lưu vết định danh người thao tác (Actor ID) và Timestamp. |
|  | B2. Thuật toán FEFO & Concurrency | Load Test với 2 request đồng thời vào cùng 1 lô hàng trả về 1 request thành công và 1 tự động fallback sang lô tiếp theo, không âm kho. |
|  | C1. Lên đơn Mobile (O2O) | Ứng dụng lưu đơn xuống local DB (SQLite) khi mất mạng. Khôi phục mạng, Background Worker tự động đồng bộ hàng đợi lên Server. |
|  | B3. Dashboard Tồn kho theo Lô | Giao diện Web hiển thị biểu đồ tỷ trọng hàng cận date. Chức năng bộ lọc (Filter) theo kho/SKU hoạt động mượt mà. |
| NICE TO HAVE (Mở rộng) | C2. Xác nhận Giao hàng | API Upload hình ảnh chứng từ trả về thành công. Trạng thái đơn hàng liên đới tự động cập nhật thành "Hoàn thành". |
|  | D1. Promotion Engine (Redis) | Luật khuyến mãi ánh xạ lên Redis Cache. API tính toán giỏ hàng trả về kết quả định giá chính xác với độ trễ dưới 100 ms. |
|  | A3. AI Dịch thuật Nhãn phụ | Module AI xử lý qua OCR và LLM để trả về JSON chứa đầy đủ các trường dữ liệu thành phần dinh dưỡng đã dịch chuẩn xác. |
|  | C3. AI Chấm điểm Trưng bày | Hệ thống nhận diện đúng sản phẩm từ ảnh chụp thực tế và xuất ra % tỷ lệ diện tích trưng bày (Share of Shelf). |

- Đặc tả Chi tiết Luồng Nghiệp vụ & Định hướng Phát triển (Roadmap)

Phân hệ A: Quản lý Nhập Kho & Danh mục (Goods Receipt & PIM)

| Tính năng | Luồng thực thi, Lý do & Định hướng Phát triển |
| --- | --- |
| A1. Duyệt Phiếu Nhập Kho (Goods Receipt) | - Bước 1: Thủ kho khởi tạo phiếu nhập trên hệ thống, đính kèm danh sách sản phẩm. - Bước 2: Hệ thống tính toán và đối chiếu tổng số lượng thực nhận. - Bước 3: Thủ kho xác nhận "Duyệt". Hệ thống ghi nhận dữ liệu vào Master Inventory. Lý do triển khai: Thiết lập tính toàn vẹn của Master Data. Module này chứng minh năng lực thiết kế luồng dữ liệu đầu vào chuẩn xác, tạo tiền đề ràng buộc cho mọi thuật toán phía sau. Định hướng Phát triển (Dev Steps): [1] Khởi tạo DB Schema cho bảng GoodsReceipt và Inventory. [2] Xây dựng RESTful API (Create, Update, Approve). [3] Khởi tạo project Frontend bằng React/Vue, tự xây dựng hệ thống component để làm chủ hoàn toàn mã nguồn và ghi điểm kỹ thuật. |

| A2. Tự động sinh Batch/Lot & Date-tracker | - Bước 1: Quá trình duyệt phiếu nhập bắt buộc ràng buộc nhập liệu Hạn sử dụng (EXP Date). - Bước 2: Hệ thống tự động sinh mã Batch ID chuyên biệt theo định dạng: [SKU]-[YYMMDD]. - Bước 3: Cronjob vận hành ngầm định kỳ (00:00) cập nhật trạng thái vòng đời: Bình thường -> Cận Date -> Hết Hạn. Lý do triển khai: Minh chứng khả năng áp dụng Mô hình dữ liệu đa chiều (Multi-dimensional Data Modeling). Tính năng này bắt buộc phải có để thuật toán FEFO có thể vận hành. Định hướng Phát triển (Dev Steps): [1] Viết trigger/hàm tiện ích tự động generate ID chuẩn hóa. [2] Tích hợp thư viện xử lý múi giờ đồng nhất. [3] Thiết lập module Task Scheduler (Cronjob) trên nền tảng Backend để quét và khóa các record có EXP Date < Current Date. |
| --- | --- |
| A3. AI Dịch thuật Nhãn phụ (Nice to have) | - Bước 1: Xử lý hình ảnh bao bì ngoại nhập gốc trên hệ thống. - Bước 2: Ứng dụng API OCR trích xuất văn bản, kết hợp LLM để phân tích cấu trúc ngôn ngữ và từ vựng chuyên ngành. - Bước 3: Tự động đối chiếu thành phần và xuất bản nhãn phụ tiếng Việt chuẩn quy định. Lý do triển khai: Ứng dụng AI vào việc xử lý dữ liệu phi cấu trúc (Unstructured Data). Nâng tầm giá trị học thuật bằng cách tự động hóa quy trình nghiệp vụ thủ công. Định hướng Phát triển (Dev Steps): [1] Tích hợp Cloud Vision API cho khâu trích xuất thô (OCR). [2] Viết Prompt chuẩn kỹ thuật gửi sang LLM để nhận diện các cấu trúc ngữ pháp phức tạp. [3] Parsing chuỗi JSON trả về và binding trực tiếp vào form duyệt của Admin. |

Phân hệ B: Quản lý Đơn hàng & Tồn kho thông minh (Order & Inventory)

| Tính năng | Luồng thực thi, Lý do & Định hướng Phát triển |
| --- | --- |
| B1. Luồng Trạng thái Đơn hàng (Order Lifecycle) | - Bước 1: Sales khởi tạo đơn -> Trạng thái [Chờ duyệt]. - Bước 2: Admin kiểm duyệt -> Trạng thái [Đã xác nhận]. - Bước 3: Thủ kho tiến hành xuất kho -> Trạng thái [Đã xuất kho]. - Bước 4: Xác nhận hoàn tất giao nhận -> Trạng thái [Hoàn thành]. Lý do triển khai: Hiện thực hóa Design Pattern "State Machine" vào luồng nghiệp vụ, đảm bảo phân quyền truy cập (Role-based Access Control) nghiêm ngặt giữa các thực thể hệ thống. Định hướng Phát triển (Dev Steps): [1] Định nghĩa bộ Enum khép kín cho Order Status. [2] Xây dựng middleware xác thực JWT và kiểm tra Role tương ứng cho từng Endpoint đổi trạng thái. [3] Áp dụng Event-driven để thông báo (Notification) giữa các Role. |
| B2. Thuật toán Ép Xuất kho FEFO | - Bước 1: Event Listener nhận tín hiệu đơn hàng [Đã xác nhận]. - Bước 2: Truy vấn danh sách Batch ID hợp lệ, sắp xếp ưu tiên theo Ngày hết hạn (Ascending). - Bước 3: Thực thi trừ dồn số lượng. Tự động chuyển dịch sang Batch tiếp theo nếu lô hiện tại cạn kiệt. - Bước 4: Kích hoạt Optimistic Locking (version tracking) trong quá trình cập nhật Database. Lý do triển khai: Đây là trọng tâm thuật toán của đồ án. Giải quyết đồng thời nghiệp vụ giảm tỷ lệ hủy hàng và bài toán kỹ thuật phức tạp: Xử lý tương tranh (Concurrency) trong hệ thống phân tán. Định hướng Phát triển (Dev Steps): [1] Code thuật toán đệ quy/vòng lặp để trừ dần tồn kho đa lô. [2] Bổ sung column @Version vào Entity để cấu hình Optimistic Locking. [3] Thiết lập kịch bản JMeter/K6 bắn 100 requests đồng thời vào 1 lô hàng để chứng minh hệ thống không bị lỗi Data Anomaly. |
| B3. Dashboard Tồn kho theo Lô (Batch/Lot) | - Bước 1: Hệ thống tổng hợp dữ liệu (Aggregate) từ bảng phân bổ Batch/Lot. - Bước 2: Xử lý và tính toán tỷ trọng hàng cận date so với tổng tồnkho. - Bước 3: Trực quan hóa dữ liệu thông qua Bar Chart và Datatable cảnh báo theo từng SKU, Batch ID, ngày nhập và HSD. Lý do triển khai: Minh chứng khả năng Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization). Tính năng này là đầu ra thiết yếu để ban quản trị đánh giá tính hiệu quả thực tế của thuật toán FEFO. Định hướng Phát triển (Dev Steps): [1] Xây dựng các câu truy vấn phức tạp (Group By, Sum, Join) để tạo ra API thống kê chuyên biệt, tránh xử lý tính toán trên Frontend. [2] Tích hợp thư viện Chart.js hoặc Recharts. [3] Xây dựng bộ lọc dữ liệu động (Dynamic Filter). |

Phân hệ C & D: Mobile DMS & Promotion Engine

| Tính năng | Luồng thực thi, Lý do & Định hướng Phát triển |
| --- | --- |
| C1. Lên đơn Mobile (O2O Sync) | - Bước 1: App Mobile lưu trữ (cache) Master Data và tồn kho khả dụng vào SQLite nội bộ. - Bước 2: Thao tác đặt hàng trong môi trường mất mạng được lưu cục bộ vào bảng Queue. - Bước 3: Background Worker phát hiện kết nối, xử lý tuần tự (flush) Queue thông qua API. - Bước 4: Xử lý Response đồng bộ, dọn dẹp hàng đợi và cập nhật UI. Lý do triển khai: Giải quyết rào cản gián đoạn mạng (Offline-first Architecture). Nêu bật năng lực lập trình Mobile thông qua quản lý Local DB và cơ chế đồng bộ bất đồng bộ. Định hướng Phát triển (Dev Steps): [1] Thiết lập Database nội bộ bằng SQLite/Room. [2] Viết Network Interceptor chặn luồng gửi API khi thiết bị rớt mạng và ghi vào bảng OfflineQueue. [3] Cấu hình Background Service (ví dụ: WorkManager) lắng nghe trạng thái mạng để tự động Flush Queue. |
| C2. Xác nhận Giao hàng | - Bước 1: Truy xuất danh sách chứng từ tại điểm giao. - Bước 2: Thu thập bằng chứng giao nhận (Proof of Delivery) thông qua hình ảnh từ Mobile App. - Bước 3: Cập nhật trạng thái khép kín chu trình đơn hàng thông qua API. Lý do triển khai: Cung cấp dấu vết kiểm toán số (Digital Audit Trail). Giải pháp này thay thế hoàn hảo và khả thi hơn về mặt kỹ thuật so với tracking GPS rủi ro cao. Định hướng Phát triển (Dev Steps): [1] Tích hợp SDK Camera của nền tảng Mobile. [2] Viết luồng nén ảnh (Image Compression) trước khi upload. [3] Tích hợp Cloud Storage (AWS S3/Cloudinary) qua API Backend để lưu trữ an toàn thay vì lưu base64. |
| C3. AI Chấm điểm Trưng bày (Nice to have) | - Bước 1: Thu thập hình ảnh quầy kệ thực tế từ Mobile App. - Bước 2: Gọi API Computer Vision nhận diện Bounding Box các nhãn hàng chỉ định. - Bước 3: Xử lý ma trận ảnh để tính toán Share of Shelf (% diện tích trưng bày) và trả về KPI tương ứng. Lý do triển khai: Tích hợp công nghệ Thị giác máy tính (Computer Vision) để tự động hóa khâu kiểm toán (Auditing) tại điểm bán, thể hiện năng lực phát triển đa nền tảng. Định hướng Phát triển (Dev Steps): [1] Thu thập tập dữ liệu ảnh mẫu các sản phẩm của nhãn hàng đang phân phối. [2] Đẩy ảnh lên dịch vụ Cloud Vision của Google/AWS. [3] Code thuật toán tính tổng diện tích Bounding Box so với kích thước khung hình chuẩn. |
| D1. Promotion Engine (Redis) | - Bước 1: Chuyển đổi Rule giảm giá thành cấu trúc JSON. - Bước 2: Tích hợp API trong quá trình hình thành giỏ hàng trên App. - Bước 3: Rule Engine xử lý và trả về đơn giá cuối cùng với độ trễ thấp (low-latency). Lý do triển khai: Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống chịu tải cao. Việc ứng dụng Redis minh chứng tư duy kiến trúc hướng đến tốc độ (High Performance), tránh thắt cổ chai tại Database. Định hướng Phát triển (Dev Steps): [1] Triển khai Container Docker chứa Redis. [2] Xây dựng bộ Engine Parser đọc định dạng JSON chứa các toán tử logic (IF, AND, OR). [3] Viết API Calculate-cart độc lập, cache các Rule đang active trên Redis để giảm thiểu truy vấn lặp lại. SQL Database vẫn đóng vai trò là Source of Truth, Redis hoạt động như một Read Model phục vụ tính toán tốc độ cao. |

- Phân công Nhân sự (Roles & Responsibilities)

| Vị trí | Trách nhiệm chính | Trọng tâm kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Nhân | Backend Core | Thiết kế Database, API Kho, thuật toán FEFO, xử lý Concurrency (Optimistic Locking). |
| Khiết | Backend Integration | Rule Engine (tích hợp Redis), module PIM, xây dựng API vòng đời đơn hàng. |
| Hải | Backend + Admin Portal | Hỗ trợ viết API + Gánh vác chính mảng code Web Frontend (React/Vue/Angular). |
| Hoàng | Mobile App | Giao diện Mobile App, luồng tạo đơn hàng, tính năng Xác nhận giao hàng. |
| Sơn | Mobile O2O + Admin Portal | Xử lý logic local SQLite Cache, Queue offline + Dành 30-40% thời gian hỗ trợ Hải làm giao diện Web Dashboard. |